FitMe3D – 3D megvalósítási terv

Avatar, ruhamodellek, illeszkedési térkép, méretajánló és szettépítő technikai megoldása

Projekt: FitMe3D – Virtuális próbafülke (vizsgaremek). Csapat: Balló Márk, Bari Dániel, Burcsa Bálint.

Ez a dokumentum a projekt funkcionális és UI terve alapján azt rögzíti, hogyan valósul meg a 3D rész. Referenciaként szolgál a fejlesztés során.

# 1. Alapelv és hatókör

A valós idejű, fizikai alapú ruhaszimuláció túl nehéz és mobilon túl lassú lenne, ezért a rendszer nem szimulál. A hihető eredményt három egyszerű építőelem adja:

- Paraméteres avatar: egy alap testmodell, amelynek alakját morph targetek (shape key-ek) módosítják a megadott testméretek szerint.

- Előre elkészített ruhamodellek: minden termékhez GLB modell tartozik, méretenként vagy morph targetekkel.

- Számolt illeszkedés: az illeszkedési térkép és a méretajánló a testméretek és a mérettáblázat különbségéből számolódik, nem szimulációból.

Megvalósítási szintek (a projektötlet szerint):

| Szint | Tartalom |
| --- | --- |
| MVP | Méretek megadása (magasság, mell, derék, csípő), ebből paraméteres 3D avatar. |
| Extra | Méretbecslés telefonkamerás fotóból (pl. MediaPipe Pose). |
| Bemutatóra / jövőbe | Valódi szkennelt modell importálása (GLB/OBJ). |

# 2. Technológiai stack a 3D réteghez

| Elem | Választás |
| --- | --- |
| Frontend | React (vagy Vue) SPA, Three.js |
| React integráció | @react-three/fiber és @react-three/drei (OrbitControls, useGLTF) |
| Modellformátum | GLB (glTF binary), Draco tömörítéssel |
| Modellezés | Blender (alap testmodell, shape key-ek, ruhák); alternatíva: MakeHuman |
| Tárolás | MySQL: product_models tábla (GLB fájl, méretadatok), body_profiles tábla (testméretek) |
| Mobil | PWA, érintéssel forgatható 3D nézet |

# 3. Avatar létrehozása

## 3.1 Alapmodell és morph targetek

- Blenderben (vagy MakeHumannel) készül egy semleges alap testmodell. Szabad licencű forrást érdemes használni, a licencet ellenőrizni kell.

- Az alapmodellre shape key-ek kerülnek: magasság, testsúly, mellbőség, derékbőség, csípőbőség, valamint a nem szerinti különbség (külön alapmodell vagy külön shape key).

- Az exportált GLB-t a Three.js betölti, a csúszkák értéke a mesh.morphTargetInfluences tömb megfelelő elemét állítja.

## 3.2 Centiméterből morph érték

A beírt centiméterértéket 0–1 közötti értékké kell leképezni a megengedett tartomány alapján:

t = (érték - min) / (max - min)        // 0..1

mesh.morphTargetInfluences[i] = clamp(t, 0, 1)

Ugyanez a min–max tartomány adja az űrlap érvényesség-ellenőrzését is (pl. „A derékbőség értéke nem reális” hibaüzenet), és ugyanezt kell a backendnek is ellenőriznie.

## 3.3 Élő előnézet

- Az Avatar Készítő képernyőn a csúszka és a számmező együtt mozog, minden módosítás azonnal frissíti az avatart.

- Mentéskor a testméretek kerülnek a body_profiles táblába (nem a modell), az avatar a méretekből mindig újraépíthető.

## 3.4 Fallback

Ha a Blender munka túl sok időt vinne el, egy procedurális avatar (kapszulák és hengerek, a méretek szerint skálázva) is elég az MVP-hez. Kevésbé szép, de működik, és később lecserélhető a morph targetes modellre ugyanazzal a méretleképezéssel.

# 4. Ruhák

## 4.1 Modellek

- Minden termékhez előre elkészített GLB tartozik. Két lehetséges megoldás: külön GLB méretenként (S/M/L), vagy egy GLB, amely ugyanolyan morph targeteket használ, mint az avatar.

- A modellek Blenderben készülnek, vagy CC licencű forrásból (pl. Sketchfab) igazítjuk őket. A licencet minden modellnél ellenőrizni kell, és a forrást dokumentálni.

- Az admin felületen feltöltött GLB a mérettáblázattal együtt a product_models táblába kerül.

## 4.2 Színváltás

A szín váltásakor a GLB anyagának color értékét (vagy textúráját) cseréljük, a modell nem töltődik újra.

## 4.3 Szettek és clipping

- Szettnél több GLB töltődik be egyszerre, slotokba rendezve: felső, nadrág, kiegészítő.

- A ruha által takart testrészeket el kell rejteni (vagy az avatar adott részét elrejteni), hogy a bőr ne lógjon ki a ruhából.

## 4.4 Kockázat

A legnagyobb kockázat a ruhamodellek elkészítése, nem a kód. Az elején el kell dönteni, hány terméket vállal a csapat (javaslat: 5–8), és azokat kell jól megcsinálni.

# 5. Illeszkedési térkép

## 5.1 Számítás

Régiónként (mell, derék, csípő) a ruha mérettáblázatból vett méretét hasonlítjuk a felhasználó testméretéhez:

ease = ruhaméret(régió, választott méret) - testméret(régió)

## 5.2 Színezés

| Szín | Jelentés | Ráhagyás (ease) |
| --- | --- | --- |
| Zöld | Jó illeszkedés | A kívánt tartományon belül |
| Sárga | Kissé szűk vagy kissé bő | A tartomány szélén |
| Piros | Szorít | Túl kicsi vagy negatív ráhagyás |

A küszöbértékek ruhatípusonként eltérhetnek (egy póló vagy egy nadrág ráhagyása más), ezért konfigurálható értékként kezeljük őket, nem beégetve.

## 5.3 Megjelenítés

- A színt a ruha vertex colorjával vagy egy egyszerű shaderrel visszük fel, magassági sávok szerint (mell-, derék-, csípőmagasság).

- A be- és kikapcsolás az anyag cseréje a térkép és az eredeti ruhaanyag között.

- A térkép jelmagyarázata a képernyőn látható: zöld = jó, sárga = kissé szűk/bő, piros = szorít.

# 6. Méretajánló

- Végigmegyünk a termék elérhető méretein.

- Minden mérethez kiszámoljuk a régiónkénti ráhagyást (5.1 szerint).

- Pontozzuk, mennyire esik a ráhagyás a kívánt tartományba, a legjobb összpontszámú méretet ajánljuk.

- Rövid indoklást generálunk a legrosszabb régió alapján, pl. „derékban kissé bő”.

Az ajánló és az illeszkedési térkép ugyanazt a számítást használja, ezért egyetlen közös függvényben érdemes megírni, és unit tesztekkel lefedni (a projektötlet szerint Jest vagy JUnit).

Kimenet: ajánlott méret (pl. „Neked az M méret ajánlott”) és indoklás. A kosárban figyelmeztetés jelenik meg, ha a választott méret eltér az ajánlottól.

# 7. Szettépítő és színösszhang

- Az avatar köré slotok kerülnek (felső, nadrág, kiegészítő), a ruhadarabok drag-and-droppal kerülnek rájuk, az avatar azonnal frissül.

- A színösszhang-értékelés a szett színeit színkörön hasonlítja össze: komplementer és analóg színek jó összhangot jelentenek (pl. „Harmonikus”), egyébként javaslat jön (pl. „Próbáld sötétkék nadrággal”).

- A kész szett elmenthető az outfits és outfit_items táblákba, és megosztható linkkel. Egy kattintással az egész szett a kosárba tehető.

# 8. Megjelenítés és vezérlés

- OrbitControls: forgatás egérrel és érintéssel, nagyítás.

- Az „Elöl / Oldal / Hát” gombok a kamerát animálják előre meghatározott pozíciókba.

- Semleges, világos háttér a 3D nézet mögött, hogy a ruha színe jól látszódjon.

- Teljesítmény mobilon: Draco tömörítés, korlátozott poligonszám, textúraméret-limit, a modellek lusta betöltése.

- Ha nincs testprofil, a próbafülke az „Előbb hozd létre az avatarodat!” üzenetet mutatja.

# 9. Adatmodell – a 3D-hez kapcsolódó részek

| Tábla | 3D-vel kapcsolatos tartalom |
| --- | --- |
| body_profiles | Nem, magasság, testsúly, mell-, derék-, csípőbőség (az avatar ebből épül újra) |
| product_models | GLB fájl és méretadatok (mérettáblázat) termékenként |
| product_variants | Méret, szín, készlet, ár |
| outfits, outfit_items | Mentett szettek és a bennük lévő termékek, slotok |

API végpontok: /body-profile (testméretek és avatar mentése), /products/{id}/model (3D modell és méretadatok), /outfits (szettek), /admin/* (GLB feltöltése).

# 10. Fejlesztési sorrend

- Egyszerű Three.js jelenet: GLB betöltése és OrbitControls.

- Avatar morph targetekkel és csúszkákkal.

- Egy ruha két méretben, színváltással.

- Illeszkedési térkép és méretajánló, közös számítással.

- Szettépítő (több slot, clipping kezelése).

- Admin: GLB feltöltés előnézettel és mérettáblázattal.

- Extra: fotóból méretbecslés (MediaPipe Pose), majd szkennelt modell importálása.

# 11. Kockázatok

| Kockázat | Kezelés |
| --- | --- |
| Ruhamodellek elkészítése időigényes | Kevés termék (5–8), egységes sablon, közös alap a Blenderben |
| Ruha belelóg az avatarba / bőr kilóg | Takart testrészek elrejtése, ruha enyhe felskálázása |
| Lassú betöltés mobilon | Draco tömörítés, kis poligonszám, lusta betöltés |
| Licenc problémák a külső modelleknél | Csak CC licencű modell, forrás és licenc dokumentálása |
| Az illeszkedés nem hihető | Felhasználói teszt 5–10 emberrel, küszöbértékek finomhangolása |

# 12. Nyitott döntések

- Ruhák méretenként külön GLB-ben vagy közös morph targetekkel.

- Blender alapmodell vagy MakeHuman.

- Procedurális fallback avatar szükséges-e.

- Pontos ráhagyás-küszöbök ruhatípusonként.

- Hány terméket vállal a csapat a bemutatóra.